Cronograma y Presupuesto

L. Belandria, D. Tique, M. Torres, A. López, M. Beltran, C. Pérez

Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad de los Llanos

Villavicencio, Colombia

1. Cod: 160005005, Ing. Sistemas.

2. Cod: 160005030, Ing. Sistemas.

3. Cod: 160005031, Ing. Sistemas.

4. Cod: 160005035, Ing. Sistemas.

5. Cod: 160004801, Ing. Sistemas.

6. Cod: 160004631, Ing. Sistemas.

Listado de requerimientos:

En el presente desarrollo del software y en conjunto con el usuario final, se definieron los siguientes requerimientos funcionales los cuales el software debe proporcionar:

- Registro y monitoreo de parámetros del agua

- Almacenamiento de los datos

- Gestión de sensores

- Generación y exportación de reportes

- Visualización gráfica

- Registro y verificación de datos censados

- Actualización de datos en tiempo real

- Gestión de usuarios y roles

- Inicio de sesión y autenticación de usuarios

- Detección y Alertas por Parámetros Fuera de Rango

- Gestión de Estanques y Especies

- Gestión de Estaciones Piscícolas

- Filtro de datos

Además de los siguientes requerimientos no funcionales pactados para el sistema:

- Seguridad y autenticación

- Desempeño y eficiencia

- Compatibilidad de hardware y sensores

- Diseño modular

- Interfaz intuitiva y accesible

- Sincronización Automática

- Formato de salida

- Manejo de Notificaciones y Eventos Críticos

Diagrama de Casos de Uso

Planeación del Proyecto: Cronograma

| Proyecto Monitoreo Piscicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fases metodología | Actividad por semana | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Revisión bibliográfica y estado del arte | Reuniones con el cliente, aplicación de técnicas de recolección de información, tabulación y análisis de datos. | 9 sept |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y diseño del software | Planeación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de los requerimientos entregables del Sprint 1 y el Sprint 2 |  |  |  | 30 sept |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Historias de usuario y diagrama de casos de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desarrollo del modelado del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de arquitectura y módulos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprint 1 |  |  |  |  |  |  | 20 oct |  |  |  |  |  |
| Codificación y evaluación del software | Desarrollo e implementación del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplicación de plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación | Ajustes finales y preparación de entrega del Sprint 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 nov |

Tabla 1. Planeación del proyecto

Presupuesto:

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | V/r Unitario | Cantidad | V/r Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Líder del equipo de desarrollo | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 25000 | 110 | $2.750.000 |
| Analista | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 17000 | 60 | $1.020.000 |
| Diseñador | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 18000 | 60 | $1.080.000 |
| Backend | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 20000 | 70 | $1.400.000 |
| Frontend | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 20000 | 70 | $1.400.000 |
| Tester | N° de horas de dedicación al proyecto | $ 12000 | 32 | $384.000 |
| Total Mano de obra |  |  |  | $8.034.000 |
| HARDWARE |  |  |  |  |
| Sensor de temperatura | N° de horas de uso | $4.0000 | 1 | $40.000 |
| Sensor de Ph | N° de horas de uso | $120.000 | 1 | $120.000 |
| Sensor de oxigeno disuelto | N° de horas de uso | $993.059 | 1 | $993.059 |
| ESP32 | N° de horas de uso | $50.000 | 1 | $50.000 |
| Artefacto de sensor | N° de horas de uso | $1.400.000 | 1 | $1.400.000 |
| Uso informático de 6 computadoras que utiliza el equipo de desarrollo | N° de horas de uso | $ 4000 | 402 | $1.608.000 |
| SOFTWARE |  |  |  |  |
| Herramientas de diseño, modelado y programación y entornos de desarrollo | Software libre | $ 0 | $0 | $0 |
| SERVICIOS |  |  |  |  |
| Energía eléctrica | N° de meses de servicio | $ 37.790 | 3 | $113370 |
| Internet | N° de meses de servicio | $ 115.000 | 3 | $345000 |
| Total Servicios |  |  |  | $4.669.429 |
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | $ 12.703.429 |

Tabla 2. Presupuesto del proyecto